TERAPIA

DOSSIÊ DE ENCERRAMENTO

Dossiê Técnico-Científico de Encerramento

Produto, ciência, governança de IA, segurança, privacidade, qualidade e rastreabilidade das metas

| Projeto | TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial |
| --- | --- |
| Coordenador | Carlos Gracioli Neto |
| Instituição | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande |
| Período | 01/09/2025 a 31/08/2026 |
| Referência | Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT |

Repositório técnico e documentação: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Entrega final - 2026

# Sumário executivo

O TerapIA foi consolidado como plataforma full stack de apoio emocional complementar para adolescentes e jovens, com separação explícita entre bem-estar digital, cuidado profissional humano e pesquisa. A entrega reúne check-in, diário privado, autocuidado, assistente conversacional com recuperação de conhecimento e políticas de segurança, Central de Segurança, agenda humana, Central de Privacidade, administração da base de conhecimento, painel agregado e laboratório de pesquisa com dados sintéticos.

Resultado consolidado A entrega final combina sistema funcional, arquitetura, governança de IA, privacidade, segurança cibernética, validação automatizada, documentação institucional e produção técnico-científica. A IA é tratada como componente controlado, não como terapeuta nem como serviço clínico autônomo.

Síntese da validação técnica final

# 1. Posicionamento científico e limites

A plataforma oferece apoio complementar, psicoeducação, autocuidado e conexão com ajuda humana.

Não diagnostica, não prescreve, não altera tratamento e não realiza avaliação psicológica formal.

O diário privado permanece isolado da recuperação de conhecimento e das análises por padrão.

Cenários críticos usam fluxo dedicado de segurança, anterior e independente do modelo generativo.

O laboratório de pesquisa utiliza dados sintéticos e não toma decisão clínica individual.

# 2. Arquitetura consolidada

Arquitetura integrada do TerapIA

| Camada | Tecnologia/Componente | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Aplicação web | React + TypeScript + Vite | Jornada web, administração, painel, privacidade e pesquisa |
| Aplicação móvel | Expo React Native | Base móvel preparada para jornadas centrais |
| API | FastAPI / Python | Domínio, autenticação, políticas, IA e integrações |
| Dados | PostgreSQL | Persistência transacional |
| Fila | Redis + processador assíncrono | Tarefas e processamento assíncrono |
| IA | Mock / compatível com OpenAI / Ollama | Provedor abstrato chamado somente após controles de segurança |
| Conhecimento | Base versionada + recuperação | Conteúdo aprovado, fontes e rastreabilidade |
| Governança | Auditoria / privacidade / segurança | RBAC, consentimentos, logs, exportação/exclusão e políticas |

# 3. Capacidades entregues

| Módulo | Entrega |
| --- | --- |
| Check-in | Escala de humor, contexto opcional, histórico pessoal e experiência contextual |
| Diário | Registros privados com data/hora, tags, filtros e imagens privadas |
| Autocuidado | Biblioteca versionada, atividades interativas e persistência de início/conclusão |
| Assistente | Recuperação de conhecimento, fontes, feedback, antidependência, segurança, fora de escopo e transparência |
| Agenda | Visão mensal/semanal, criação, cancelamento, reagendamento e proteção contra dupla reserva |
| Central de Segurança | Fluxo dedicado e rede de ajuda configurável |
| Privacidade | Exportação, exclusão de dados opcionais, preferências e transparência |
| Laboratório de pesquisa | Baseline, Regressão Logística, Random Forest, validação cruzada, importância de atributos e ficha do modelo |
| Administração | Base de conhecimento, políticas, provedor/modelo, disponibilidade e controles |

# 4. Metas e atividades

| Meta | Ativ. | Resultado consolidado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Planejamento técnico e metodológico consolidado | Atendido |
| 1 | 2 | Requisitos, arquitetura, segurança, privacidade e pesquisa consolidados | Atendido |
| 2 | 1 | Assistente com recuperação de conhecimento, fontes, políticas de segurança e mecanismos contra dependência | Atendido |
| 2 | 2 | Painel agregado e orientado à privacidade, com dados sintéticos | Atendido |
| 2 | 3 | Laboratório de pesquisa com baseline, regressão logística, Random Forest, validação cruzada e ficha do modelo | Atendido |
| 3 | 1 | Plataforma integrada com autenticação, privacidade, agenda, diário, autocuidado e governança de IA | Atendido |
| 3 | 2 | Validação técnica controlada com persona simulada e protocolo completo preparado para avaliação com participantes | Atendido |
| 4 | 1 | Materiais, roteiro demonstrativo e ambiente controlado preparados para formação por tarefas | Atendido |
| 4 | 2 | Piloto técnico local, reproduzível por Docker Compose e dados sintéticos | Atendido |
| 5 | 1 | Telemetria técnica, testes, jornadas simuladas e indicadores de pesquisa estruturados | Atendido |
| 5 | 2 | Evolução de IA local opcional, diário multimídia, agenda, autocuidado, check-in e transparência | Atendido |
| 6 | 1 | Pacote técnico-científico, matriz, evidências e relatório institucional consolidados | Atendido |
| 6 | 2 | Kit de divulgação, roteiro de demonstração, GitHub e documentação pública organizados | Atendido |

# 5. Evidências visuais

Login e posicionamento da plataforma

Página inicial com transparência e limites da IA

Check-in de humor e histórico pessoal

Diário privado isolado do assistente e da pesquisa

# 6. Validação técnica

| Área | Teste | Resultado | Situação | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend/API | Pytest | 136 aprovados | PASS | Cobertura funcional, segurança, privacidade, agenda, dados e IA. |
| IA responsável | Conjunto dourado | 100/100 | PASS | Psicoeducação, fora de escopo, diagnóstico/prescrição, segurança e dependência. |
| Interface | Vitest | 4 aprovados | PASS | Cobertura ampliada da interface web. |
| Jornada web | Playwright | 2 aprovados | PASS | Jornadas de produto executadas sem regressão P0 conhecida. |
| Infraestrutura | Docker Compose | 5/5 saudáveis | PASS | PostgreSQL, Redis, API, processador assíncrono e web. |
| Qualidade | Ruff / ESLint / TypeScript / build | PASS | PASS | Verificações de código e construção aprovadas. |
| Provedores de IA | Mock + OpenAI-compatible + Ollama | 3 opções | PASS | Ollama integrado com verificação de disponibilidade e contingência segura. |

# 7. Produção técnico-científica

Mapeamento Sistemático da Literatura sobre IA conversacional e intervenções digitais em saúde mental juvenil.

Artigo sobre arquitetura de IA responsável com segurança e privacidade desde o projeto.

Artigo de mapa de evidências e agenda de pesquisa.

Framework de governança de IA e caso estruturado de segurança.

RIPD/DPIA técnico e análise LINDDUN.

Modelo de ameaças STRIDE e casos de abuso.

Plano mestre de QA, conjunto dourado e rastreabilidade Requisito → Teste → Evidência.

Protocolo de piloto e avaliação.

# 8. Repositório, versionamento e reprodutibilidade

O projeto utilizou Git como mecanismo de versionamento e o GitHub como repositório público de código, documentação e evidências. Essa organização favorece reprodutibilidade, transparência técnica, rastreamento de alterações e continuidade institucional. O repositório de entrega está disponível em https://github.com/devfullstackNeto/terapia.

# 9. Encerramento

O TerapIA encerra esta etapa como plataforma tecnicamente operacional e documentada para demonstração, auditoria técnica e evolução institucional. A validação realizada é técnica e controlada, com dados sintéticos e persona simulada; estudos com participantes reais dependem dos procedimentos éticos, institucionais e profissionais aplicáveis.