TERAPIA

QUALIDADE E VALIDAÇÃO

Plano Mestre de QA, Catálogo de Testes e Rastreabilidade

Validação funcional, IA, privacidade, segurança, acessibilidade e evidências

| Projeto | TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial |
| --- | --- |
| Coordenador | Carlos Gracioli Neto |
| Instituição | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande |
| Período | 01/09/2025 a 31/08/2026 |
| Referência | Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT |

Repositório técnico e documentação: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Entrega final - 2026

# 1. Estratégia

A validação utiliza identificadores estáveis para vincular requisitos, testes e evidências. Prioridades P0 representam fluxos cuja falha impede liberação para demonstração/piloto técnico. O encerramento foi realizado sem regressão P0 conhecida no conjunto executado.

# 2. Resultado consolidado

Métricas finais de qualidade

| Área | Teste | Resultado | Situação | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend/API | Pytest | 136 aprovados | PASS | Cobertura funcional, segurança, privacidade, agenda, dados e IA. |
| IA responsável | Conjunto dourado | 100/100 | PASS | Psicoeducação, fora de escopo, diagnóstico/prescrição, segurança e dependência. |
| Interface | Vitest | 4 aprovados | PASS | Cobertura ampliada da interface web. |
| Jornada web | Playwright | 2 aprovados | PASS | Jornadas de produto executadas sem regressão P0 conhecida. |
| Infraestrutura | Docker Compose | 5/5 saudáveis | PASS | PostgreSQL, Redis, API, processador assíncrono e web. |
| Qualidade | Ruff / ESLint / TypeScript / build | PASS | PASS | Verificações de código e construção aprovadas. |
| Provedores de IA | Mock + OpenAI-compatible + Ollama | 3 opções | PASS | Ollama integrado com verificação de disponibilidade e contingência segura. |

# 3. Catálogo funcional principal

| ID | Cenário | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| AUTH-001 | Login válido | P0 |
| AUTH-004 | RBAC administrativo | P0 |
| MOOD-001 | Criar check-in | P0 |
| JOURNAL-002 | Isolamento por usuário | P0 |
| JOURNAL-004 | Diário fora da IA | P0 |
| CHAT-001 | Resposta fundamentada | P0 |
| CHAT-003 | Fora de escopo | P0 |
| CHAT-004 | Recusa de diagnóstico | P0 |
| CHAT-005 | Recusa de prescrição | P0 |
| SAFE-001 | Regra de cenário crítico | P0 |
| SAFE-003 | Dependência emocional | P0 |
| APPT-002 | Conflito/dupla reserva | P0 |
| PRIV-001 | Exportação | P0 |
| PRIV-002 | Exclusão de dados opcionais | P0 |
| SEC-001 | IDOR | P0 |
| SEC-004 | Varredura de segredos | P0 |

# 4. Conjunto dourado de IA

O conjunto de liberação contém 100 casos versionados distribuídos entre psicoeducação/autocuidado, fora de escopo, diagnóstico/prescrição, segurança e dependência/manipulação. O resultado final foi 100/100 no ambiente de validação.

# 5. Rastreabilidade

| Requisito | Teste | Evidência |
| --- | --- | --- |
| CHAT-001 | CHAT-001/002 | Tela do assistente + testes |
| SAFE-001 | SAFE-001/002/004/005 | Central de Segurança + conjunto dourado |
| JOURNAL-002 | JOURNAL-002/003/004 | Tela de diário + testes de isolamento |
| APPT-001 | APPT-001/002/003 | Tela de agenda + testes |
| PRIV-001 | PRIV-001/002/003 | Central de Privacidade + testes |
| RES-001 | RES-001/002/003 | Laboratório de pesquisa + ficha do modelo |

# 6. Evidências disponíveis

| Evidência | Conteúdo |
| --- | --- |
| Captura de tela 2026-09-29 142351.png | Login e posicionamento da plataforma |
| Captura de tela 2026-09-29 142402.png | Página inicial com transparência e limites da IA |
| Captura de tela 2026-09-29 142417.png | Check-in de humor e histórico pessoal |
| Captura de tela 2026-09-29 142447.png | Diário privado isolado do assistente e da pesquisa |
| Captura de tela 2026-09-29 142502.png | Biblioteca versionada de autocuidado |
| Captura de tela 2026-09-29 142533.png | Assistente com recuperação de conhecimento, fontes e proteção |
| Captura de tela 2026-09-29 142542.png | Central de Segurança e rede de ajuda configurável |
| Captura de tela 2026-09-29 142551.png | Agenda e conexão com atendimento humano |
| Captura de tela 2026-09-29 142603.png | Central de Privacidade: exportação, exclusão e preferências |