TERAPIA

OPERAÇÃO E CONTINUIDADE

Implantação, Operações de IA e Continuidade

Ambientes, portas de qualidade, observabilidade, mudança de modelo e recuperação

| Projeto | TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial |
| --- | --- |
| Coordenador | Carlos Gracioli Neto |
| Instituição | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande |
| Período | 01/09/2025 a 31/08/2026 |
| Referência | Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT |

Repositório técnico e documentação: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Entrega final - 2026

# 1. Ambientes

| Ambiente | Dados | IA externa | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Sintéticos | Opcional | Desenvolvimento e QA |
| Demonstração | Sintéticos | Modo simulado por padrão | Apresentação |
| Homologação | Sintéticos/permitidos | Configurável | QA e revisão |
| Piloto | Mínimo autorizado | Somente provedor aprovado | Avaliação controlada |
| Produção | Governança formal | Provedor aprovado | Serviço institucional |

# 2. Pipeline de liberação

Lint e verificação de tipos.

Testes unitários e de integração.

Análise estática, dependências e varredura de segredos.

Conjunto dourado de IA.

Testes ponta a ponta.

Verificação de acessibilidade.

Construção dos artefatos.

Homologação.

Porta manual de segurança e privacidade.

Implantação e observabilidade.

# 3. Gestão de mudanças em IA

| Mudança | Exigência |
| --- | --- |
| Modelo/provedor | Regressão completa do conjunto dourado + aprovação de segurança |
| Instruções do sistema | Regressão direcionada + revisão |
| Base de conhecimento | Revisão de conteúdo + checagem de fontes |
| Política de segurança | Suíte completa de segurança |
| Diretório de ajuda | Verificação + auditoria |

# 4. Observabilidade sem vigilância excessiva

Latência, erros, eventos de política e contingência sem texto íntimo por padrão.

Métricas de segurança agregadas.

Traços com identificadores pseudônimos.

Alertas de segurança técnica, não alertas clínicos automáticos.

Retenção de registros definida e revisável.

# 5. Continuidade

| Serviço | RPO de referência | RTO de referência | Contingência |
| --- | --- | --- | --- |
| API central | 24h em demonstração / definir produção | 4h | Página estática de recursos |
| Agenda | 24h | 8h | Contato humano alternativo |
| Assistente IA | N/A | Imediato | Desabilitar geração; biblioteca continua |
| Base de conhecimento | Última versão publicada | 1h | Retorno à versão anterior |

# 6. Repositório e versionamento

Código-fonte, documentação, histórico de mudanças e materiais de entrega são mantidos em Git/GitHub, permitindo auditoria técnica, reprodução e continuidade do desenvolvimento: https://github.com/devfullstackNeto/terapia.