TERAPIA

RELATÓRIO EXECUTIVO

Relatório Executivo de Resultados

Síntese para gestão, avaliação e divulgação institucional

| Projeto | TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial |
| --- | --- |
| Coordenador | Carlos Gracioli Neto |
| Instituição | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande |
| Período | 01/09/2025 a 31/08/2026 |
| Referência | Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT |

Repositório técnico e documentação: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Entrega final - 2026

# 1. Visão geral

O TerapIA consolidou uma plataforma de apoio emocional complementar com segurança, privacidade, rastreabilidade e integração humana incorporadas à arquitetura. O produto foi validado tecnicamente em ambiente controlado e acompanhado por documentação de engenharia, IA responsável e pesquisa.

# 2. Resultados

Resultados consolidados de QA

| Eixo | Entrega |
| --- | --- |
| Produto | Check-in, diário, autocuidado, assistente, agenda, segurança, privacidade, administração e pesquisa |
| Arquitetura | React/TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, Redis e Docker Compose |
| IA | Base aprovada, fontes, políticas, antidependência e múltiplos provedores |
| Pesquisa | Dados sintéticos, modelos experimentais e ficha do modelo |
| Governança | RIPD, LINDDUN, STRIDE, auditoria e gestão de mudanças |
| Ciência | MSL e dois manuscritos científicos |

# 3. Diferenciais

Separação entre apoio digital, cuidado profissional e pesquisa.

Segurança crítica independente do modelo generativo.

Diário isolado da IA e das análises por padrão.

Controles de privacidade visíveis ao titular.

Conjunto dourado de IA com 100/100 casos aprovados.

GitHub como repositório de código e documentação: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

# 4. Próximos passos institucionais

Avaliação ética/jurídica antes de uso com participantes reais.

Validação de usabilidade e segurança com desenho controlado.

Validação de contatos regionais de ajuda.

TLS, gerenciamento institucional de segredos e MFA administrativo em ambiente de produção.

Avaliação de acessibilidade com participantes.