TERAPIA

GUIA OPERACIONAL SUAP

Guia de Encerramento e Inserção no SUAP

Metas, atividades, evidências, fotos, diário de bordo, relatórios e conclusão

| Projeto | TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial |
| --- | --- |
| Coordenador | Carlos Gracioli Neto |
| Instituição | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande |
| Período | 01/09/2025 a 31/08/2026 |
| Referência | Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT |

Repositório técnico e documentação: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Entrega final - 2026

# 1. Orientação geral

Este guia organiza o preenchimento do SUAP com base nas entregas do projeto. Para cada atividade, selecionar o indicador qualitativo “Atendido” quando o registro estiver sustentado pelas evidências técnicas/documentais correspondentes. As descrições abaixo foram mantidas com até 500 caracteres. Evitar afirmar eficácia clínica ou participação de usuários reais quando a evidência disponível for técnica e controlada.

# 2. Meta por meta - textos para Registro de Execução de Atividade

| Meta/Ativ. | Período | Descrição para colar | Anexo recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | 01/09/2025 a 15/09/2025 | Foi realizado o planejamento do TerapIA, com definição de escopo, equipe, cronograma, recursos, módulos tecnológicos, estratégia de pesquisa e critérios de segurança. Foram organizados os eixos de assistente com IA, painel, análise preditiva, privacidade, integração humana e validação, estabelecendo a base técnica e metodológica para as etapas seguintes. | 00_Dossie_Tecnico_Cientifico_Final_2026.pdf |
| 1/2 | 16/09/2025 a 30/09/2025 | Foi realizado o levantamento técnico e funcional do TerapIA, abrangendo assistente com IA, painel, análise preditiva, agenda, autocuidado, diário, segurança, privacidade, APIs, dados e rastreabilidade. Os requisitos foram consolidados em especificação de arquitetura, governança de IA, proteção de dados e critérios de validação. | 01_SRS_Arquitetura_Seguranca_Final_2026.pdf |
| 2/1 | 01/10/2025 a 02/03/2026 | Foi implementado o assistente do TerapIA com recuperação de conhecimento, fontes, classificação de escopo, políticas de segurança, recusa de diagnóstico e prescrição, mecanismos contra dependência emocional e abstração de provedores. O fluxo foi validado por testes automatizados e conjunto dourado de 100 cenários. | 02_Governanca_IA_Caso_Seguranca_Final_2026.pdf |
| 2/2 | 16/10/2025 a 31/12/2025 | Foi implementado painel integrado para acompanhamento técnico e pesquisa com dados agregados e sintéticos, preservando privacidade e evitando exposição de conteúdo individual. O módulo foi integrado ao banco e aos demais componentes da plataforma e validado em ambiente controlado. | 14_Relatorio_Executivo_Resultados_2026.pdf |
| 2/3 | 01/11/2025 a 28/02/2026 | Foi implementado o Laboratório de Pesquisa com dados sintéticos para análise preditiva experimental, incluindo baseline, Regressão Logística, Random Forest, validação cruzada, métricas, importância de atributos e ficha do modelo. O módulo permanece isolado do fluxo individual e não realiza decisão clínica. | 05_QA_Catalogo_Testes_Rastreabilidade_Final_2026.pdf |
| 3/1 | 26/01/2026 a 15/05/2026 | Foi concluída a integração dos módulos do TerapIA em arquitetura full stack, conectando autenticação, check-in, diário, autocuidado, assistente, agenda, privacidade, administração e pesquisa. A solução foi validada tecnicamente com PostgreSQL, Redis, FastAPI, React/TypeScript, Docker Compose e testes automatizados. | 00_Dossie_Tecnico_Cientifico_Final_2026.pdf |
| 3/2 | 09/03/2026 a 31/05/2026 | Foram executados testes técnicos, funcionais e de jornada em ambiente controlado, com dados sintéticos e persona simulada. Foram avaliados login, check-in, diário, autocuidado, assistente, segurança, agenda, privacidade e pesquisa. Também foi estruturado protocolo completo para futura avaliação de usabilidade e aceitabilidade com participantes. | 06_Protocolo_Piloto_Avaliacao_Final_2026.pdf |
| 4/1 | 01/04/2026 a 30/06/2026 | Foram estruturados materiais, roteiro demonstrativo, documentação operacional e ambiente controlado para capacitação no uso do TerapIA. Os materiais contemplam limites da IA, segurança, privacidade, check-in, autocuidado, assistente, agenda, diário e administração, permitindo formação orientada por tarefas. | 12_Kit_Divulgacao_Institucional_Final_2026.pdf |
| 4/2 | 01/06/2026 a 15/07/2026 | Foi concluída a implantação técnica local do TerapIA em ambiente controlado e reproduzível por Docker Compose, com PostgreSQL, Redis, API, processador assíncrono e aplicação web. Os fluxos principais foram executados de forma integrada com dados sintéticos, permitindo demonstração, auditoria técnica e preparação para piloto institucional. | 07_Implantacao_Operacoes_IA_Continuidade_Final_2026.pdf |
| 5/1 | 01/07/2026 a 31/07/2026 | Foi realizado acompanhamento técnico contínuo por meio de testes automatizados, jornadas simuladas, verificações de saúde, registros de qualidade e indicadores do laboratório de pesquisa. Os resultados permitiram acompanhar estabilidade, segurança, integração e oportunidades de melhoria sem utilização de dados reais de adolescentes. | 05_QA_Catalogo_Testes_Rastreabilidade_Final_2026.pdf |
| 5/2 | 01/08/2026 a 14/08/2026 | Foram implementadas melhorias incrementais no TerapIA, incluindo integração opcional com Ollama, transparência do provedor, diário com tags e imagens privadas, autocuidado interativo, agenda mensal/semanal com reagendamento, check-in contextual e melhorias no assistente. A validação final foi concluída sem regressão P0 conhecida. | 00_Dossie_Tecnico_Cientifico_Final_2026.pdf |
| 6/1 | 01/08/2026 a 17/08/2026 | Foi consolidado o relatório técnico final do TerapIA, acompanhado por dossiê técnico-científico, SRS, governança de IA, RIPD/DPIA, modelo de ameaças, QA, protocolo de piloto, MSL, artigos, matriz de evidências e materiais de divulgação, formando pacote de encerramento técnico e científico do projeto. | 13_Relatorio_Tecnico_Final_PROPES_TerapIA_A1_2026.pdf |
| 6/2 | 06/07/2026 a 31/08/2026 | Os resultados foram organizados para divulgação por meio de kit institucional, roteiro de demonstração, documentação técnica, evidências visuais, relatório executivo e repositório público no GitHub. O conjunto permite apresentação, consulta, reprodutibilidade e continuidade do desenvolvimento. Repositório: https://github.com/devfullstackNeto/terapia | 12_Kit_Divulgacao_Institucional_Final_2026.pdf |

# 3. Fotos / evidências visuais

Foto 1: TerapIA - acesso e posicionamento da plataforma, evidenciando ambiente de demonstração e identificação do assistente como ferramenta de apoio complementar. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 2: TerapIA - página inicial com transparência sobre limites da IA, fluxo de uso e indicação de que o sistema não substitui cuidado profissional. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 3: TerapIA - check-in de humor e histórico pessoal, com registro voluntário e apresentação sem interpretação diagnóstica. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 4: TerapIA - diário privado, demonstrando isolamento do conteúdo em relação ao assistente e ao laboratório de pesquisa. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 5: TerapIA - biblioteca de autocuidado com conteúdos versionados e recursos de baixo risco. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 6: TerapIA - assistente com fontes, recuperação de conhecimento e pipeline de proteção antes e depois do provedor. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 7: TerapIA - Central de Segurança e rede de ajuda configurável, independente do modelo generativo. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 8: TerapIA - agenda integrada para conexão com atendimento humano e organização de agendamentos. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

Foto 9: TerapIA - Central de Privacidade com exportação, exclusão de dados opcionais e controle de preferências. Mais documentação e evidências: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

# 4. Diário de bordo - registros sugeridos

| Título | Conteúdo |
| --- | --- |
| Planejamento e requisitos | Consolidação do escopo, requisitos, arquitetura, base científica, LGPD, limites da IA e organização dos módulos do TerapIA. |
| Desenvolvimento e integração | Implementação e integração de check-in, diário, autocuidado, assistente, agenda, privacidade, administração e laboratório de pesquisa. |
| Segurança e privacidade | Revisão do pipeline de IA, políticas, antidependência, RIPD/DPIA, LINDDUN, STRIDE e controles de acesso. |
| Validação técnica | Execução de 136 testes de backend, conjunto dourado 100/100, 4 testes de interface, 2 jornadas ponta a ponta e verificação de 5 serviços. |
| Encerramento e divulgação | Consolidação dos documentos finais, evidências, relatório PROPES, GitHub e materiais de apresentação. |

# 5. Relatórios para anexar

13_Relatorio_Tecnico_Final_PROPES_TerapIA_A1_2026.pdf - relatório oficial de encerramento.

00_Dossie_Tecnico_Cientifico_Final_2026.pdf - visão consolidada do projeto.

14_Relatorio_Executivo_Resultados_2026.pdf - síntese gerencial.

08_MSL_TerapIA_Final_2026.pdf e artigos - produção científica.

05_QA_Catalogo_Testes_Rastreabilidade_Final_2026.pdf - qualidade e evidências.

Repositório GitHub como anexo/endereço complementar: https://github.com/devfullstackNeto/terapia

# 6. Conclusão do projeto - textos prontos

## Resultados alcançados

O projeto foi concluído com a entrega de uma plataforma integrada de apoio emocional complementar, reunindo check-in, diário privado, autocuidado, assistente com IA e fontes, agenda humana, Central de Segurança, Central de Privacidade, administração e laboratório de pesquisa com dados sintéticos. A validação técnica registrou 136 testes de backend, conjunto dourado 100/100, 4 testes de interface, 2 jornadas ponta a ponta e cinco serviços saudáveis, sem regressão P0 conhecida.

## Disseminação dos resultados

Os resultados foram organizados em relatório técnico final, dossiê, SRS, documentos de governança de IA, privacidade, segurança, QA, MSL, artigos, protocolo de piloto, materiais de divulgação e evidências visuais. O código-fonte e a documentação técnica foram disponibilizados em repositório público para consulta, reprodutibilidade e continuidade: https://github.com/devfullstackNeto/terapia.

## Observação

A validação realizada é técnica e controlada, com dados sintéticos e persona simulada. O projeto não reivindica eficácia clínica e o sistema não realiza diagnóstico, prescrição ou avaliação psicológica formal. A entrega demonstra viabilidade técnica, arquitetura responsável e preparação documental para evolução institucional e futura avaliação com participantes mediante procedimentos éticos aplicáveis.

# 7. Frequência/atividade da equipe

Cadastrar frequência conforme participação efetivamente ocorrida de cada integrante. Para períodos longos, o SUAP pode gerar registros para cada dia quando o campo “Até o dia” é preenchido; verificar se esse comportamento corresponde à forma de registro desejada antes de salvar.

# 8. Checklist final do SUAP

Todas as metas/atividades com indicador e descrição.

Ao menos uma evidência/anexo em cada atividade.

Fotos representativas com legendas.

Diário de bordo preenchido.

Relatórios anexados.

Frequência/atividade da equipe registrada.

Conclusão do projeto preenchida.

Relatório Técnico Final anexado.

GitHub informado como repositório complementar de código, documentação e evidências.